BÀI THỰC HÀNH 2 – SPRINT RETROSPECTIVE RIKKEIRETECH

Họ tên: ………………………………     Mã lớp: …………

Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue, vì vấn đề đã rõ từ nhật ký, buổi họp chỉ 45 phút và nhóm muốn có ngay hành động; kỹ thuật này đi thẳng đến việc nên bắt đầu, dừng, giữ.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Dồn kiểm thử về cuối Sprint làm lỗi bị phát hiện quá muộn (DT-01), nên dừng cách làm này. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Thẻ đổ lỗi cá nhân nên viết lại: “Lỗi chưa được báo ngay khi phát hiện, khiến cả nhóm phải sửa gấp.” Xếp vào Start: bắt đầu báo lỗi ngay trong ngày phát hiện, ghi lên bảng chung của nhóm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective (đây là nội dung sản phẩm, không phải cách làm việc của nhóm). Ghi chuyển cho Product Owner Thảo để đưa vào Product Backlog và trao đổi ở Sprint Review với người dùng. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Đây là cách làm của nhóm, nên bắt đầu bổ sung “kiểm thử trên điện thoại” vào DoD. |

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm xếp việc kiểm thử vào cuối Sprint, chờ làm xong hết chức năng mới kiểm thử; không có mốc kiểm thử sớm trong Sprint. Vì vậy lỗi lộ ra khi gần hết thời gian, không còn đủ ngày để sửa và kiểm thử lại. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, mỗi PBI được kiểm thử ngay khi xong phần chức năng chính, không chờ cuối Sprint. Việc kiểm thử đầu tiên bắt đầu chậm nhất ngày 4, và mọi PBI phải bắt đầu kiểm thử chậm nhất ngày 7 trong 10 ngày. | Duy (Scrum Master) theo dõi; cả nhóm Developers cập nhật ngày bắt đầu kiểm thử trên bảng Sprint. | Ngày 5 của Sprint sau (kiểm tra giữa Sprint) và buổi Sprint Retrospective sau. | Bảng Sprint ghi ngày bắt đầu kiểm thử của từng PBI: 100% PBI bắt đầu kiểm thử trước hoặc trong ngày 7 và không có lỗi nghiêm trọng nào được phát hiện sau ngày 8. |

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6 (Mở đầu → Thu thập Data → Tìm Insight → Quyết định Improvement → Kết thúc).

Hoạt động bị loại và lý do: H4, vì Scrum Master chọn sẵn giải pháp rồi giao cho nhóm là áp đặt; Improvement phải do cả nhóm cùng tự quyết định.

Lời mở đầu: “Chào cả nhóm, mục tiêu hôm nay là tìm cách để Sprint sau làm việc tốt hơn, không phải tìm người để trách. Chúng ta sẽ nói về sự việc và cách làm việc, không nêu lỗi của cá nhân nào, và mọi ý kiến đều được lắng nghe. Trước khi bắt đầu, mình cùng xem lại hành động cải tiến của Sprint trước nhé.”